## Slide 1: SHREKOS
Projet Analyse et Conception de Logiciels

## Slide 2: SPRINT 1
Objectifs :
  Générer un plateau
  Déplacement guidé par le terminal
  Possibilité pour le personnage de ne pas bouger
  Première version du monstre
Rétrospective :
  Certaines classes sont vides
  Tout fonctionne
  Sprint long: pas assez de tâches prévues
  Changements à faire:
  Pas d’initialisation aléatoire des positions
  Utiliser 2 objets x et y à la place d’un ArrayList

## Slide 3: SPRINT 2
Objectifs :
  Changer le plateau en fonction du niveau
  Faire le graphisme du sprint 1
  Changer le monstre en fonction du niveau
  Initialisation des monstres
Rétrospective :
  Certaines classes sont encore vides
  Tout fonctionne
  Diagramme de séquence faux
  Changements à faire:
  Ne pas oublier les tags
  Faire un diagramme de séquence
  Ajouter les murs

## Slide 4: SPRINT 3
Objectifs :
  Faire réapparaitre des monstres si morts
  Trouver comment améliorer le graphisme
  Trouver les images pour le graphisme
  Créer des pouvoirs/cases spéciales.
Rétrospective :
  Certaines classes sont vides
  Manque une partie du graphisme
  Manque de communication
  Oublie préparation du sprint 4
  Changements à faire:
  Ne pas oublier les tags
  Améliorer le diagramme de séquence*
  Organisation du git

## Slide 5: SPRINT 4
Objectifs :
  Préparation présentation
  Tests du code avec JUnit
  Graphisme des nouvelles fonctions + images
Rétrospective :
  Tout fonctionne
  Graphisme bien amélioré
  Améliorations possibles:
  Les monstres pourraient suivre le héros

## Slide 6: Fonctionnement et tests du jeu
Tests:
Commencer par une version graphique aurait été plus simple et aurait évité des problèmes
Bilan :

## Slide 7: Démonstration